РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  КУЙТУНСКИЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

УХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 ноября 2019 года                        п.Уховский                                        №78

Об утверждении муниципальной программы 
«Обустройство новых контейнерных площадок
на территории Уховского муниципального
образования на 2020-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30 марта 1999 года N52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 24.06.1998 года N89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 N1039 "Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра" администрация Уховского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ

- Утвердить муниципальную программу «Обустройство новых контейнерных площадок на территории Уховского муниципального образования на 2020-2022 годы» (Приложение 1).

2.	Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике» и разместить на официальном сайте администрации Уховского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

3.	Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Уховского

муниципального образования					В.К. Дроздов

Приложение 1

к постановлению

администрации Уховского сельского поселения

от 15.11.2019г. №78

Муниципальная программа

«Обустройство новых контейнерных площадок на территории Уховского муниципального образования на 2020 – 2022 годы»

- Паспорт муниципальной программы

«Обустройство новых контейнерных площадок, на территории Уховского сельского поселения на 2020 - 2022 годы»

| Наименование программы | Муниципальная программа «Обустройство новых контейнерных площадок на территории Уховского муниципального образования на 2020-2022 годы |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке программы, дата ее утверждения (наименование и номер соответствующего нормативного акта) | Распоряжение администрации Уховского сельского поселения от ____ ________ 2019 года о выдвижении инициативы по подготовке муниципальной программы «Обустройство новых контейнерных площадок на территории Уховского сельского поселения на 2020-2022 годы. |
| Муниципальный заказчик | Администрация Уховского сельского поселения |
| Основные разработчики программы | Администрация Уховского сельского поселения |
| Цели и задачи программы | Цель: Организация объектов качественной системы санкционированных мест сбора ТКО, улучшение санитарно-экологической обстановки. Задачи: - устройство в зоне индивидуальной жилой застройки необходимого количества контейнерных площадок обеспечивающих потребность в таких объектах; - обеспечение содержания мест сбора ТКО. |
| Важнейшие целевые показатели | -Устройство 3 контейнерных площадок; -Установка контейнеров в количестве 11 штук; |
| Сроки и этапы реализации программы | 2020-2022 годы |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования 349463,00руб. 2020 г. – 349463,00 руб. 2021 г. – 0,00 руб. 2022 г. – 0,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | За период реализации Программы планируется получить следующие результаты: - количество построенных новых площадок для сбора твердых коммунальных отходов (ед.) 3 ед. |
| Финансово-экономическое обоснование программы | Сметная документация |

- Общие положения

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и направлена на улучшение условий проживания в Уховском муниципальном образовании.

- Описание проблемы и анализ причины ее возникновения.

В соответствии с изменениями, вступившими с 01.01.2019 в Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" на органы местного самоуправления возложено создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах (ст.8).

В настоящее время на территории Уховского муниципального образования стоит острая проблема с размещением ТКО. Так как не имеется санкционированного места складирования ТКО. Нет площадок для временного размещения твердых коммунальных отходов.

- Обоснование необходимости решения проблемы программными методами и оценка социально-экономической эффективности

Реализация Программы на территории Уховского муниципального образования позволит:

- создать 3 новых контейнерных площадок в зоне индивидуальной жилой застройки;

Результаты проведенных мероприятий обеспечат:

- улучшение санитарного состояния территории Уховского муниципального образования;

- сокращение мест несанкционированного размещения ТКО;

- более комфортные условия проживания для жителей Уховского муниципального образования.

Объемы финансирования Программы за счет средств областного и местного бюджета, носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий год.

- Система программных мероприятий

Перечень программных мероприятий, призванных обеспечить решение поставленных выше задач, представлен в (Приложение №1) к муниципальной программе.

- осуществить строительство контейнерных площадок в зоне индивидуальной жилой застройки (частном секторе);

- внести в муниципальный реестр новые построенные контейнерные площадки;

- закупка контейнеров для оснащения строящихся контейнерных площадок;

- закупка бункеров для сбора крупногабаритных отходов.

5.	Перечень исполнителей муниципальной программы

Ответственным исполнителем Программы является ведущим специалист администрации.

Ответственный исполнитель Программы несет ответственность за своевременное выполнение программы, рациональное использование бюджетных и внебюджетных средств на реализацию Программы, до 1 марта каждого года подготавливает и представляет Главе отчет о ходе реализации Программы за отчетный год.

Отчет должен включать информацию о результатах реализации Программы за истекший год и за весь период реализации Программы, включая оценку значений целевых показателей. Глава поселения рассматривает и утверждает отчет об исполнении Программы.

6. Этапы и сроки реализации программы

Срок реализации Программы – 2020-2022 годы

7. Контроль и управление за реализацией программы

Управление программой – это совокупность скоординированных действий, реализуемых органами управления различного уровня и призванных обеспечить запуск программы, контроль и анализ хода работ, корректировку программы, анализ и оценку конечных результатов реализации.

Контроль за реализацией Программы осуществляет:

Ведущий специалист администрации.

Таблица 1. Перечень контейнерных площадок создаваемых в зоне индивидуальной жилой застройки

Уховского муниципального образования в 2020 - 2022 годах

| № п/п |  | Адрес контейнерной площадки (улица и № дома) | Количество контейнеров на контейнерной площадке | Перечень запланированных работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | п. Уховский ул. Гагарина № 28,30,31,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,51; ул. Молодежная 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,20,22; ул. Карла Маркса 1,2,3,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24 контейнерная площадка №1 |  | 3 | установка на основание контейнеров установка ограждения благоустройство | XXX | XXX |
| 2 | пп. Уховский ул. Степная № 1,2,3,5,7,9,11; Ул. Строителей № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18; ул. Весенняя № 1,1б,2,3,4,5,7,8,9,12,14,16,18,20; ул. Лесная №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,27,29,31; контейнерная площадка №2 |  | 3 | установка на основание контейнеров установка ограждения благоустройство | XXX | ХХХ |
| 3. | п. Уховский, ул. Гагарина, д. № № 2,6,7,9,10,11,12,14,16,17,18,20,22,26; ул. Красной Звезды № 1,2,2а,3,4,7,8,9,11,24,37,38,39,41,42,50;ул. 8 Марта № 5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,21,23,27,29; ул. 22 Партсъезда № 1,2,3,4,5,8,10,11,13,14,16,18,19,20,23,24,26,27,28,29,30,32,33,36,37,38,39,43,45,47,51,55; ул. Мичурина № 1,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,19,21,23,24,28,30,34,35,37,43,45,46,47,48,50,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68; ул. Пушкина № 1,3,5,7,9,11,13; ул. Свердлова № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10; ул. Комсомольская № 2,10,14,17,18,19,20,21,23,24,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42. контейнерная площадка № 3 |  | 5 | установка на основание контейнеров установка ограждения благоустройство | XXX | ХХХ |
| Итого площадок: 3 |  |  | контейнеров: 11 | подлежит установке: контейнеров 11 | XXX | XXX |

8. Обоснование потребности в приобретении

количества контейнеров

Общая потребность в приобретении новых контейнеров - 11 шт. (100%).

- потребность для оснащения контейнерами строящихся контейнерных площадок в частном секторе - 11 шт. (100%);

Таблица 2. Потребность в приобретении для Уховского муниципального образования контейнеров объемом 0,75 куб. м. (для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) в 2020 - 2022 годах

| Потребность в закупке контейнеров для сбора ТКО: | Общая потребность в приобретении контейнеров - 11 шт. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | период |  |  |
|  | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | 11 (шт) | 0 | 0 |

9. Контроль реализации Программы и координация программных мероприятий

Заказчиком производства работ по строительству новых контейнерных площадок является администрация Уховского сельского поселения.

Администрация Уховского сельского поселения осуществляет в соответствии с действующим законодательством:

- подготовку и утверждение документации, необходимой для отбора подрядных организаций для выполнения работ по созданию новых контейнерных площадок на территории Уховского муниципального образования;

- заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по созданию  новых контейнерных площадок на территории Уховского муниципального образования;

- формирование и организацию работы комиссий по приемке выполненных работ по созданию новых контейнерных площадок на территории 
Уховского муниципального образования;

- осуществление контроля за соблюдением подрядными организациями условий муниципальных контрактов.

Администрация Уховского сельского поселения  осуществляет контроль за реализацией Программы и достижением конечных результатов, целевого использования средств, выделяемых на выполнение Программы.

Контроль выполнения целевых индикаторов и показателей Программы осуществляется на основании актов выполненных работ.

Подрядные организации несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы, целевое и рациональное использование финансовых средств.

В целях эффективного управления и адресного контроля реализации Программы администрация Уховского сельского поселения ежеквартально осуществляет мониторинг показателей результативности реализации Программы в течение всего периода реализации Программы.

По результатам мониторинга администрацией Уховского сельского поселения проводится оценка эффективности выполнения мероприятий Программы и расходования финансовых средств.

10. Риски реализации Программы

Ограничения в финансировании Программы приведет к невыполнению запланированных мероприятий, что ухудшит общее санитарное состояние территории Уховского  муниципального образования.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Обустройство новых контейнерных

площадок на территории Уховского муниципального образования»

от 15.11.2019 год. №78

Система программных мероприятий муниципальной программы 
«Обустройство новых контейнерных площадок на территории Уховского муниципального образования

в 2020-2022 годах»

| № п/п | Мероприятия |  | Срок исполнения |  | Источники финансирования |  |  | Объем финансирования |  | Ожидаемый результат в количественном измерении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство новых контейнерных площадок для твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство новых контейнерных площадок для твердых коммунальных отходов |  | 2020-2022 гг. |  | Областной бюджет |  |  | Общий объем финансирования 244594,28 руб., из них: |  | 3 штук |  |
|  |  |  | 2020 г. |  |  |  |  | 244594,28 руб. |  |  |  |
|  |  |  | 2021 г. |  |  |  |  | 0 руб. |  |  |  |
|  |  |  | 2022 г. |  |  |  |  | 0 руб. |  |  |  |
| 1.2 | Строительство новых контейнерных площадок для твердых коммунальных отходов |  | 2020-2022 гг. |  | Бюджет Уховского сельского поселения |  |  | Общий объем финансирования 4991,72 руб. из них: |  | 3 штук |  |
|  |  |  | 2020 г. |  |  |  |  | 4991,72 руб. |  |  |  |
|  |  |  | 2021 г. |  |  |  |  | 0,00 руб. |  |  |  |
|  |  |  | 2022 г. |  |  |  | 0,00 руб. |  |  |  |  |
| - Приобретение контейнеров под твердые коммунальные отходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Приобретение контейнеров 0,75 куб.м Приобретение бункеров 3 м3 |  | 2020-2022 гг. |  | Областной бюджет |  | Общий объем финансирования 97879,46 руб. из них: |  |  | 11 шт. |  |
|  |  |  | 2020 г. |  |  |  | 97879,46 руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 г. |  |  |  | 0 руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 г. |  |  |  | 0 руб. |  |  |  |  |
| 2.2 | Приобретение контейнеров 0,75 куб.м Приобретение бункеров 3 м3 |  |  |  | Бюджет Уховского сельского поселения |  | Общий объем финансирования 1997,54 руб. |  |  | 11 шт. |  |
|  |  |  | 2020 г. |  |  |  | 1997,54 руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 г. |  |  |  | 0 руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 г. |  |  |  | 0 руб. |  |  |  |  |
| Всего по программе: |  |  |  | 2020-2022 г. | Областной бюджет |  | Общий объем финансирования 342473,74 руб. из них |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 г. |  |  | 342473,74 руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 г. |  |  | 0 руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 г. |  |  | 0 руб. |  |  |  |  |
|  |  | 2020-2022 г. |  |  |  | Бюджет Уховского сельского поселения |  |  | Общий объем финансирования из них: 6989,26 руб. |  |  |
|  |  | 2020 г. |  |  |  |  |  |  | 6989,26 руб. |  |  |
|  |  | 2021 г. |  |  |  |  |  |  | 0 руб. |  |  |
|  |  | 2022 г. |  |  |  |  |  |  | 0 руб. |  |  |